EasyMarket Systems

Reporte de Preparación para Producción Empresarial

Evaluación de brechas, riesgos y plan de robustecimiento para un escenario de empresa grande

Fecha: 19/08/2026

Conclusión ejecutiva El sistema cuenta con una base funcional amplia y prometedora, pero antes de exponerlo a internet o llevarlo a una empresa grande debe pasar por una fase formal de endurecimiento en seguridad, multiempresa, datos, rendimiento, facturación electrónica, auditoría, pruebas y operación.

# 1. Resumen ejecutivo

EasyMarket/TestDeIa ya incorpora módulos centrales de operación: POS, facturación electrónica, notas de crédito, compras, inventario multi-bodega, kardex, contabilidad NIIF, activos fijos, seguridad por roles, reportería y configuración SRI.

Sin embargo, para un escenario empresarial grande no basta con que los flujos funcionen. El producto debe operar con controles de seguridad, trazabilidad, estabilidad, rendimiento, recuperación ante fallas y despliegue controlado.

Mapa de prioridades

| Prioridad | Frente | Riesgo | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Seguridad | Exposición de API, secretos y certificados | Hardening antes de publicar |
| Crítica | Multiempresa | Cruce accidental de datos entre empresas | Validación total por EmpresaId |
| Crítica | Base de datos | Errores por migraciones incompletas | Validación de esquema e índices |
| Crítica | SRI | Emisión incorrecta o envío a ambiente equivocado | Cola, estados y XML por documento |
| Alta | Rendimiento | Lentitud en reportes, kardex y dashboard | Optimización EF e índices |
| Alta | Auditoría | Falta de trazabilidad legal/operativa | Servicio central de auditoría |
| Alta | Calidad | Regresiones funcionales | Pruebas unitarias e integración |
| Media/Alta | UX | Errores por doble clic o flujos confusos | Componentes estándar y bloqueo de acciones |

2. Seguridad y control de acceso  |  Prioridad: Crítica

Faltantes detectados

El secreto JWT no debe estar quemado en appsettings.json.

Falta política global para que todo endpoint requiera autenticación salvo excepciones explícitas.

Revisar endpoints públicos: catálogos, geografía y health.

El token se guarda en localStorage; para internet es vulnerable ante XSS.

Falta rate limiting por IP/usuario en login y endpoints sensibles.

Falta cifrado robusto de certificados .p12/.pfx, contraseñas SRI/SMTP y rutas sensibles.

Corrección recomendada

Mover secretos a variables de entorno o Key Vault.

Crear SecurityHardeningExtensions.

Configurar fallback policy global de autorización.

Agregar rate limiting y headers de seguridad.

Evaluar cookies HttpOnly o reforzar CSP si se mantiene JWT en cliente.

3. Multiempresa y aislamiento por EmpresaId  |  Prioridad: Crítica

Faltantes detectados

Validar que todos los repositorios filtren por EmpresaId.

Bloquear consultas cuando no exista empresa activa.

Asegurar que entidades nuevas tengan EmpresaId cuando aplique.

Agregar pruebas automáticas de aislamiento entre empresas.

Corrección recomendada

Crear auditor de consultas por módulo.

Forzar tenant obligatorio en endpoints operativos.

Agregar filtros globales EF Core donde corresponda.

Probar que Empresa A no lea ni modifique datos de Empresa B.

4. Base de datos, migraciones e índices  |  Prioridad: Crítica/Alta

Faltantes detectados

Evitar errores de columnas u objetos inexistentes.

Separar seeds de desarrollo, demo y producción.

Revisar índices en facturas, kardex, compras, asientos, comprobantes e inventario.

Definir backup, restauración y migraciones productivas.

Corrección recomendada

Crear validación de esquema en arranque o pipeline.

Agregar índices por EmpresaId, FechaEmision, ProductoId, BodegaId, TipoDocumentoId, Estado, NumeroComprobante y ClaveAcceso.

Aplicar migraciones controladas antes de liberar versiones.

5. Rendimiento y escalabilidad  |  Prioridad: Alta

Faltantes detectados

Optimizar consultas de dashboard, kardex, reportes, inventario y facturación.

Evitar cargas completas sin paginación.

Reducir Include excesivos y usar proyecciones DTO.

Cachear catálogos estáticos.

Corrección recomendada

Perfilamiento de consultas EF Core.

Paginación estándar en todos los grids.

Servicios de background para reportes pesados.

Timeouts controlados y mensajes de espera al usuario.

6. Facturación electrónica SRI  |  Prioridad: Crítica

Faltantes detectados

Validar clave de acceso de 49 dígitos y módulo 11.

Separar XML y RIDE por tipo de comprobante.

Fortalecer cola de procesamiento SRI y reintentos.

Controlar ambiente Pruebas/Producción por empresa.

Registrar XML generado, firmado, enviado, respuesta de recepción y autorización.

Corrección recomendada

Crear motor común de comprobantes electrónicos.

Validación XSD por tipo documento.

Estados claros: generado, firmado, enviado, recibido, autorizado, rechazado y pendiente.

Pruebas con XML de referencia SRI.

7. Auditoría y trazabilidad  |  Prioridad: Alta

Faltantes detectados

Auditar login, cambios de roles, cambios de clave, certificados, ambiente SRI, emisión de documentos, cierres de caja, cierres fiscales, transferencias e inventario.

Auditar descarga de XML/RIDE.

Registrar IP, usuario, empresa, módulo, acción y entidad afectada.

Corrección recomendada

Crear AuditoriaService centralizado.

Pantalla de auditoría avanzada con filtros.

Definir eventos obligatorios por módulo.

8. Calidad, pruebas y validación funcional  |  Prioridad: Alta

Faltantes detectados

Faltan pruebas unitarias e integración para reglas críticas.

Validar POS, inventario multi-bodega, contabilidad, compras, SRI, permisos y multiempresa.

Bloquear merge si hay errores o warnings.

Corrección recomendada

Crear TestDeIa.Tests.Unit y TestDeIa.Tests.Integration.

Pruebas de aislamiento por EmpresaId.

Pruebas de partida doble, stock, nota crédito y certificados.

9. Experiencia de usuario y consistencia visual  |  Prioridad: Media/Alta

Faltantes detectados

Estandarizar popups, grids, botones de espera y mensajes.

Evitar doble clic en operaciones críticas.

Validar en cliente antes de llamar al API.

Reducir scroll innecesario con modales/carruseles cuando aplique.

Corrección recomendada

Crear componentes base EasyPopup, EasyGrid, EasyConfirmDialog, EasyLoadingButton y EasyFormSection.

Aplicar estándar visual en POS, compras, comprobantes, usuarios y certificados.

10. Contabilidad y consistencia financiera  |  Prioridad: Alta

Faltantes detectados

Validar que cada evento operativo genere asiento correcto.

Bloquear asientos descuadrados.

Validar impacto de notas de crédito, costo de ventas, compras, activos fijos y cierres.

Corrección recomendada

Centralizar motor contable.

Pruebas de partida doble.

Conciliación: inventario físico vs contable, caja vs cierre, CxP vs compras e IVA vs comprobantes.

11. Inventario, bodegas y kardex  |  Prioridad: Alta

Faltantes detectados

POS debe descontar siempre de la bodega asignada al punto de venta.

Inventario debe consultar por bodega o consolidado.

Kardex debe registrar documento origen.

Evitar stock negativo y manejar concurrencia.

Corrección recomendada

Servicio único de movimiento de inventario.

Control transaccional y concurrencia en ExistenciaBodega.

Transferencias y devoluciones siempre con kardex.

12. Despliegue y operación  |  Prioridad: Crítica

Faltantes detectados

Falta pipeline CI/CD.

Separar ambientes Desarrollo, QA y Producción.

Configurar logs centralizados, monitoreo, health checks y backups.

Definir versionado de base y control de migraciones productivas.

Corrección recomendada

Pipeline build/test/publish.

Variables por ambiente.

Health checks para API, base, SRI, SMTP y storage.

Monitoreo con Sentry, Application Insights o similar.

13. Documentación y soporte  |  Prioridad: Media

Faltantes detectados

Faltan manuales funcionales y técnicos.

Falta matriz de roles/permisos.

Falta diccionario de datos y manual de configuración SRI.

Corrección recomendada

Crear carpeta /docs con arquitectura, módulos, despliegue, recuperación y checklist de producción.

Documentar flujo SRI, flujo contable e inventario multi-bodega.

# 14. Plan recomendado de corrección

| Fase | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Fase A | Seguridad producción | Secretos, rate limiting, autorización global, headers, cifrado y auditoría de seguridad. |
| Fase B | Multiempresa y datos | Validación total por EmpresaId, filtros globales, migraciones e índices. |
| Fase C | Facturación electrónica robusta | Cola SRI, reintentos, XML/RIDE por tipo documento y validación de ambiente. |
| Fase D | Inventario, POS y contabilidad | Concurrencia de stock, kardex único, asientos automáticos y cierres blindados. |
| Fase E | Calidad empresarial | Pruebas unitarias, integración y pipeline con 0 errores/0 warnings. |
| Fase F | Operación | Logs, monitoreo, backups, health checks y despliegue QA/Producción. |

Siguiente paso sugerido Iniciar con FASE 12.1 - Hardening de Seguridad Producción. Es el bloque más importante antes de exponer la aplicación a internet.